**Lista de Características**

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

P: Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Características | (P) | (E) | (R) | (B) |
|
|
| 1 | Emissão de boletos para a mensalidade. | C | M | M | 1 |
| 2 | Consulta de boletos emitidos. | C | B | B | 1 |
| 3 | Acompanhamento dos boletos vencidos e pagamentos em atraso. | C | M | B | 1 |
| 4 | Regularização do aluno inadimplente. | C | A | A | 1 |
| 5 | Alerta de aluno inadimplente. | C | A | A | 1 |
| 6 | Comprovante de pagamento. | C | A | A | 1 |
| 7 | Registro da presença do aluno. | C | A | A | 1 |
| 8 | Consulta de notas do aluno. | C | A | A | 1 |
| 10 | Liberação do cronograma aos alunos. | C | M | B | 1 |
| 11 | Liberação do cronograma aos professores. | C | M | B | 1 |
| 12 | Liberação da lista de alunos da aula do dia aos professores. | C | A | A | 1 |
| 13 | Transferência de turma. | C | A | A | 1 |
| 15 | Disponibilidade de grade. | C | M | A | 1 |
| 16 | Relatório de acompanhamento interdisciplinar para conclusão de cada módulo. | C | M | M | 1 |
| 17 | Registro do contato da cobrança. | C | B | A | 1 |
| 18 | Aplicação deve utilizar mínimos recursos de hardware do usuário. | C | A | A | 1 |
| 19 | Registro de dados do matriculado. | C | A | A | 1 |
| 21 | Relatório das vagas disponíveis para bolsistas. | C | M | A | 1 |
| 23 | Consulta dos acessos e alterações da secretária no sistema. | C | A | A | 1 |
| 25 | Diferentes tipos de acesso desktop, mobile. | C | A | A | 1 |
| 27 | Análise de performance individual. | C | M | M | 1 |
| 28 | Arquivamento de histórico. | C | M | M | 1 |
| 29 | Banco de dados na nuvem. | C | A | A | 1 |
| 30 | Backup do banco de dados. | C | A | M | 1 |
| 34 | Calendários personalizados. | C | A | A | 1 |
| 9 | Registro das notas do aluno. | I | B | M | 2 |
| 20 | Registro de dados do contratante. | I | M | M | 2 |
| 22 | Relatório das vagas disponíveis para não bolsistas. | I | A | A | 2 |
| 24 | Diferenciação hierárquica de usuários. | I | B | M | 2 |
| 26 | Confirmações de alterações mediante validação. | I | B | M | 2 |
| 32 | Gráfico de vendas de curso. | I | M | M | 2 |
| 33 | Mensagens personalizada e automatizada. | I | A | A | 2 |
| 35 | Alerta de Bugs em sistema. | I | A | A | 2 |
| 36 | Alerta de erros no sistema. | I | A | A | 2 |
| 14 | Transferência de curso. | U | M | A | 3 |
| 31 | Registro de data e hora de login. | U | B | B | 3 |
| 37 | Ferramenta de disparo de mensagem. | U | A | A | 3 |
| 38 | Registro de mensagens enviadas. | U | A | A | 3 |
| 39 | Disponibilização do e-mail de contato do e-mail do professor para o aluno. | U | A | A | 3 |
| 40 | Cálculo de média. | U | M | M | 3 |
| 41 | Certificado de conclusão. | U | M | M | 3 |
| 42 | FAQ (perguntas frequentes). | U | A | A | 3 |
| 43 | Tópico de ajuda. | U | B | B | 3 |
| 44 | Mapeamento de faixa etária. | U | M | A | 3 |
| 45 | Demonstrativo do resultado do exercício. | U | M | M | 3 |
| 46 | Suporte especializado. | U | A | A | 3 |
| 47 | Integração de sistemas. | U | M | M | 3 |
| 48 | Acessibilidade no sistema | U | A | A | 3 |
| 49 | Intuitividade. | U | A | A | 3 |